T.C.

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

Karar No   : 105.04/ 147

Tarihi         : 20/05/2021

Konu          : Alt Yapı ve Sanat Yapıları Kom.raporu.

K A R A R

İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12.maddesi ve Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca 20 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 10.30’da,   İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki Genel Meclis toplantı salonunda, İl Genel Meclisi Başkanı İskender NAZLI Başkanlığında toplandı.

İl Özel İdaresi yatırım bütçesindeki programdan, Kadışehri ilçesinde yapılan köprü menfez, kilitli parke ve kanalizasyon yapımlarının genel durumları hakkında komisyon üyelerince gerekli inceleme ve araştırma yapılarak rapor halinde meclisin bilgisine sunulması hakkındaki önerge üzerinde Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonunca hazırlanan 30.04.2021 tarihli rapor okundu.

İl Özel İdaresi 2020 mali yılı bütçesinden Kadışehri ilçesine bağlı köylerin Kilitli parke yapımı projesine 290.200,00.-TL, içme suyu yapım projesine 300.000,00.-TL, Diğer köy alt ve üst yapım projesine 69.500,00.-TL, Köylere Hizmet Götürme Birliği cari giderleri için 41.000,00.-TL, 1. Kat asfalt kaplama programına 300,00.-TL ve 2. Kat asfalt kaplama programına 100.000,00.-TL olmak üzere toplam 801.000,00.-TL ödenek ayrıldığı,  Ayrılan söz konusu ödenekten Kabalı-Kıyılı köyleri içme suyu terfi hattı işinin 570.000,00.-lira bedelle yaptırıldığı, 2020 yılı içerisinde kilitli parke ve kanalizasyon yapım bakım ve onarım işleri yapımının olmadığı, BSK asfalt kaplama çalışmasında Gümüşsu- Elmalıçiftliği arasına 3,5 km BSK çalışmasının yapıldığı, yama çalışmalarının devam ettiği hakkında Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonunca hazırlanan rapor muhteviyatının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.20.05.2021

Alınan bu kararımızın, İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17.maddesi gereğince, Yozgat Valisine gönderilmesine.

İskender NAZLI

İl Genel Meclis Başkanı                                Aziz BAŞAK                      Mikayil DEMİR

Katip üye                              Katip üye

İncelenmek üzere teslim alınmıştır.

Alanın Adı Soyadı   :  Suat BULUT

İdare ve Denetim Müdürü

Karar tarihi              : 20/05/2021

Karar sayısı             : 147

Teslim alma tarihi   : .  . /05/2021