T.C.

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

Karar No   : 105.04/ 108

Tarihi         : 08/04/2021

Konu          : Plan ve Bütçe

komisyon raporu.

K A R A R

İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi ve Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca 08.04.2021 Perşembe günü saat 10.30’da İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki Genel Meclis toplantı salonunda Genel Meclis Başkanı İskender NAZLI Başkanlığında toplandı.

İl Genel Meclis üyeleri imzasıyla verilen ve konusu; İl Özel İdaresi 2020 mali yılı yatırım bütçesinden İlimiz Akdağmadeni ilçesine ne miktarda ve hangi işlerde sarf edilmek üzere ödenek ayrıldığı, yapılan işler ile devam eden işler hakkında gerekli inceleme yapılarak rapor halinde meclisin bilgisine sunulması hakkındaki önerge ekleri üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 19.03.2021 tarihli rapor okundu.

İl Özel İdaresi 2020 mali yılı yatırım bütçesinden Akdağmadeni ilçesine kilitli parke yapım projesine 250.000,00.-TL, kanalizasyon yapım projesine 1.500.000,00.-TL, içme suyu yapım projesine 800.000,00.-TL, içme suyu klorlama cihazı alım projesine 150.000,00.-TL, diğer köy alt ve üst yapım projesine 264.000,00.-TL ve 65.000,00.-TL de köylere hizmet götürme birliği cari giderinde sarf edilmek üzere toplam 3.029.000,00.-liralık ödenek ayrıldığı belirtilmiştir. Ayrılan ödeneklerden ilçeye bağlı köylere 151.855,38.-TL bedelle kilitli parke, 790.000,00.-TL bedelle kanalizasyon inşaatı ile bakım ve onarım işleri,493.671,88.-TL bedelle içme suyu yapım bakım ve onarım işleri, 129.800,00.-TL bedelle içme suyu klorlama cihazı alımı, 16.064,52.-TL bedelle alt ve üst yapım işleri olmak üzere toplamda 1.956.249,55.-TL harcama yapıldığı işlerin genel olarak %100 olarak tamamlandığı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor muhteviyatının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.08.04.2021

Alınan bu kararımızın, İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, Yozgat Valisine gönderilmesine,

İskender NAZLI

İl Genel Meclis Başkanı                                Aziz BAŞAK                      Mikayil DEMİR

Katip üye                              Katip üye

İncelenmek üzere teslim alınmıştır.

Alanın Adı Soyadı   :  Suat BULUT

İdare ve Denetim Müdürü

Karar tarihi              : 08/04/2021

Karar sayısı             : 108

Teslim alma tarihi   : .  . /04/2021