T.C.

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

Karar No   : 105.04/ 119

Tarihi         : 09/04/2021

Konu          : Alt Yapı ve Sanat Yapıları

komisyon raporu.

K A R A R

İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi ve Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca 09.04.2021 Cuma günü saat 10.30’da İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki Genel Meclis toplantı salonunda Genel Meclis Başkanı İskender NAZLI Başkanlığında toplandı.

İl Özel İdaresi 2020 mali yılı bütçesinden Yerköy ilçesine bağlı köylerde yaptırılan köprü menfez, kilitli parke ve kanalizasyon inşaatı işlerinin genel durumları hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılarak rapor halinde meclisin bilgisine sunulması hakkındaki önerge ekleri üzerinde Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonunca hazırlanan 12.03.2021 tarihli rapor okundu.

İl Özel İdaresi 2020 mali yılı bütçesinden Yerköy ilçesine bağlı Delice, Karaosmanoğlu, Akpınar, Çakırlar, Orhan, Göçerli ve Küçüknefes köylerine 226.448,12.-lira bedelle kilitli parke işi için ödenek ayrıldığı, bu ödeneğin İl Genel Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 22 sayılı kararıyla 600 metre 1. kat asfalt yol yapımı için tahsis değişikliği yapıldığı ve yol yapım işinin tamamlandığı, Köprü ve menfez yapım programı dahilinde Karaosmanoğlu, Hatip ve Saray köyüne köprü yapımı, Derebağ, Belkavak ve Susuz köylerine menfez yapımı işlerinin programda olduğu, Ancak ödenek yetersizliğinden dolayı işlerin yapılamadığı, kanalizasyon yapım bakım ve onarım programı kapsamında 146.751,88.-lira bedelle Saray köyüne ilave kanalizasyon işinin yaptırıldığı hakkındaki Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonunca hazırlanan rapor muhteviyatının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.09.04.2021

Alınan bu kararımızın, İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, Yozgat Valisine gönderilmesine,

İskender NAZLI

İl Genel Meclis Başkanı                                Aziz BAŞAK                      Mikayil DEMİR

Katip üye                              Katip üye

İncelenmek üzere teslim alınmıştır.

Alanın Adı Soyadı   :  Suat BULUT

İdare ve Denetim Müdürü

Karar tarihi              : 09/04/2021

Karar sayısı             : 119

Teslim alma tarihi   : .  . /04/2021